投标文件 · 技术标 · 作品

七尺的极客空间 · 独立交付 · 表内数据为示例

一句话说明：投标里最讲结构的那一本，从需求理解到售后一条线走完，评委翻两页就能看懂你要怎么做。

说明：本页的甲方、项目和数据是示例数据，用来展示章节结构和技术写法，不构成事实主张。正式投会按招标文件的评分点逐条对应。

一、需求理解

先把甲方要解决什么讲清楚，证明看懂了标书，不是套模板。

这个项目的核心诉求是：在既定工期和预算内，把现有流程替换成一套能稳定运行的系统，同时保住数据和业务的连续性。三条硬约束：工期不变、数据不丢、上线不中断业务。

二、总体方案

技术上怎么搭，一段话讲完，再配一张图。

方案分三层。数据层做统一存储和备份，业务层按模块拆分，展示层做网页端和移动端适配。模块之间用接口对接，任一模块出问题不影响其它模块。

| 层次 | 干什么 | 用什么 |
| --- | --- | --- |
| 数据层 | 存储、备份、权限 | 关系库加定时备份 |
| 业务层 | 核心流程与规则 | 分模块，接口对接 |
| 展示层 | 网页与移动端 | 响应式页面 |

三、实施计划

阶段、里程碑、工期，写清楚哪天交付什么。

| 阶段 | 内容 | 工期 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 需求确认与原型 | 两周 | 需求文档、原型 |
| 二 | 开发与自测 | 六周 | 可运行版本 |
| 三 | 联调与试运行 | 三周 | 测试报告 |
| 四 | 上线与培训 | 一周 | 操作手册、培训 |

四、团队与分工

项目经理一名对总，开发按模块分组，测试独立于开发，避免自己测自己。关键角色都写清职责和投入。

五、质量保障

开发按规范走代码审查，功能测试加回归测试，上线前做一轮完整验证。验收标准和甲方提前对齐，不留模糊地带。

六、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 需求中途变更 | 工期与成本 | 走变更流程，重新评估 |
| 数据迁移出错 | 业务中断 | 先备份，迁移后逐项核对 |
| 人员变动 | 进度 | 关键模块双人负责 |

七、报价构成

报价拆开写，开发、测试、部署、培训各占多少，不打包成一个数。让评委看得见钱花在哪。

八、售后与维护

上线后给一段免费维护期，之后按年签。响应时间、处理时限、升级机制都写清楚。

交付形态

Word 加 PDF，排版按投标格式来，封面、目录、页码齐全，可直接打印装订。