七尺的极客空间 · 作品
投标文件 · 技术标 · 作品
七尺的极客空间 · 独立交付 · 表内数据为示例
一句话说明：投标里最讲结构的那一本，从需求理解到售后一条线走完，评委翻两页就能看懂你要怎么做。
说明：本页的甲方、项目和数据是示例数据，用来展示章节结构和技术写法，不构成事实主张。正式投会按招标文件的评分点逐条对应。
一、需求理解
先把甲方要解决什么讲清楚，证明看懂了标书，不是套模板。
这个项目的核心诉求是：在既定工期和预算内，把现有流程替换成一套能稳定运行的系统，同时保住数据和业务的连续性。三条硬约束：工期不变、数据不丢、上线不中断业务。
二、总体方案
技术上怎么搭，一段话讲完，再配一张图。
方案分三层。数据层做统一存储和备份，业务层按模块拆分，展示层做网页端和移动端适配。模块之间用接口对接，任一模块出问题不影响其它模块。
	层次
	干什么
	用什么

	数据层
	存储、备份、权限
	关系库加定时备份

	业务层
	核心流程与规则
	分模块，接口对接

	展示层
	网页与移动端
	响应式页面



三、实施计划
阶段、里程碑、工期，写清楚哪天交付什么。
	阶段
	内容
	工期
	交付物

	一
	需求确认与原型
	两周
	需求文档、原型

	二
	开发与自测
	六周
	可运行版本

	三
	联调与试运行
	三周
	测试报告

	四
	上线与培训
	一周
	操作手册、培训



四、团队与分工
项目经理一名对总，开发按模块分组，测试独立于开发，避免自己测自己。关键角色都写清职责和投入。
五、质量保障
开发按规范走代码审查，功能测试加回归测试，上线前做一轮完整验证。验收标准和甲方提前对齐，不留模糊地带。
六、风险与应对
	风险
	影响
	应对

	需求中途变更
	工期与成本
	走变更流程，重新评估

	数据迁移出错
	业务中断
	先备份，迁移后逐项核对

	人员变动
	进度
	关键模块双人负责



七、报价构成
报价拆开写，开发、测试、部署、培训各占多少，不打包成一个数。让评委看得见钱花在哪。
八、售后与维护
上线后给一段免费维护期，之后按年签。响应时间、处理时限、升级机制都写清楚。
交付形态
Word 加 PDF，排版按投标格式来，封面、目录、页码齐全，可直接打印装订。




